## Slide 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»
Команда:
Бараев Дамир — менеджер проекта
Асадуллин Булат — разработчик плагина IDEA
Кузьмичев Егор — разработчик плагина VScode
Макаревич Никита — разработчик плагина IDEA
Паршуков Кирилл — backend разработчик
Черный Виталий — разработчик CLI
Заказчик:
Huawei Technologies Co. Ltd.
Куратор:
Ахин Марат
Git history linearizer

## Slide 2
Создание инструмента для автоматического упрощения и улучшения истории коммитов.
Языки программирования: Java
Статус проекта
Описание решаемой задачи
 | 1 спринт | 2 спринт | 3 спринт | 4 спринт
С заказчиком | 2 | 2 | 2 | 
С куратором | 1 | 0 | 2 | 
Спринт
Число встреч

## Slide 3
Изменили полностью ядро, изменили алгоритм
Подготовлен CLI и состыкован с ядром (уже как-то осуществляется функция linearize)
Подготовлена база плагина для Vscode, которая будет подключаться к ядру через CLI; В процессе разработка прототипа графического интерфейса
Создан GUI для плагина к IDEA в простом интерфейсе, но он пока не подключен к ядру.
Результаты за 3-ий спринт

## Slide 4
Результаты за 3-ий спринт

## Slide 5
Создание инструмента для автоматического упрощения и улучшения истории коммитов
Завершить разработку с CLI (Command Line Interface)
Настройка сборки и хранения артефактов на GitHub
Доработка графического интерфейса для Vscode
Доработка графического интерфейса для IDEA
Тестирование
Дальнейшая работа по разработке алгоритмов решения задачи линеаризации
Финальный показ
План работ на 4-ый спринт

## Slide 6
Оценки членов команды
 | 1 спринт | 2 спринт | 3 спринт | 4 спринт
Бараев Дамир | 7 | 6 | 7 | 
Асадуллин Булат | 6 | 6 | 2 | 
Кузьмичев Егор | 7 | 7 | 7 | 
Макаревич Никита | 7 | 7 | 7 | 
Паршуков Кирилл | 8 | 6 | 8 | 
Черный Виталий | 7 | 6 | 7 | 
Спринт
Член команды

## Slide 7
Спасибо за внимание !